# Kick-Off-Meeting: Gedächtnisprotokoll

Zeit:	25.01.2009
Ort:	Meteosat, München
Anwesende:	Andrey Behrens, Frederick Geist, Rupert Popp
Abwesende:	Angelika Sigl-Wallner (entschuldigt), Daniel Böhm (entschuldigt)

## Tagesordnungspunkte:

1. Wahl des Projektleiters
  1. Fred hat sich doch noch zur Wahl gestellt; Wahlversprechen u.a.: Leuten in den Hintern treten, die Übersicht behalten, genügend Zeit investieren
  2. Fred hat die Wahl gewonnen
  3. Um Einverständnis seitens Daniel Böhm und Angelika Sigl-Wallner wird zu späterem Zeitpunkt gebeten
2. Zuständigkeiten / Managementposition abgesehen vom PL:
  1. Kein Beschluss getroffen
  2. Aufgabe des PL: Übersicht anhand Tabellendokument von Andrey Behrens und anhand weiterer Wortmeldungen erstellen bzw. aktualisieren und demnächst von den Teammitgliedern absegnen lassen
  3. Andrey Behrens: ggfs. die Zuständigkeiten demnächst noch überarbeiten, um ausgleichende Gerechtigkeit sicherzustellen
3. Anwendung im Browser oder Desktop-Applikation:
  1. Wahl war bereits erfolgt im Forum:
  2. Festlegung auf Browser-Applikation
4. Programmiersprache:
  1. Festlegung auf PHP ist erfolgt
  2. Java ist aus dem Rennen
5. Framework?
  1. Es gibt Tendenzen hin zum Framework (Andrey Behrens, Rupert Popp), aber auch Angst vor Einarbeitungszeit:
  2. Das offizielle Tutorium spricht von 24 Tagen à 1h Einarbeitungszeit
  3. Niemand hat Erfahrung mit Symfony bisher, ist die Einarbeitungszeit leistbar?
  4. Entscheidung demnächst notwendig
6. Sehr bald anstehende Aufgaben des Konfigurationsmanagers:
  1. Bereitstellen eines Subversion-Repositories
  2. Suche nach sehr günstigem oder kostenlosem Webspace für die Anwendung (siehe auch TOP 8)
  3. Installation Symfony-Framework, zumindest zum Test, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen
7. Projektfahrplan / Termine:
  1. Meeting aller Teilnehmer notwendig
  2. Am besten in 1-2 Wochen
  3. Gerne auch über Skype, nicht notwendigerweise reales Meeting
8. Domain / Webspace
  1. Andrey Behrens und Frederick Geist stimmen gegen eine eigene Domain
  2. Webspace sollte nach Möglichkeit günstig oder kostenlos sein
  3. Aktive Suche sollte nun beginnen
  4. Bestehender Webspace von Frederick Geist, Andrey Behrens und Rupert Popp nur eventuell nutzbar
9. Regeln & Zielsetzungen für Zusammenarbeit
  1. Den Regeln im Forum wurde grob zugestimmt
  2. Überprüfung der bestehenden Regeln auf Vorhandensein der Bestimmung: „Es sind frühzeitig Warnmeldungen zu versenden, falls es zu Verzögerungen und Problemen kommt“.
10. Angebot
  1. Stundensatz Projektleiter:	170 € / h (?)
  2. Stundensatz Entwickler:	120 € / h (?)
11. Technik: Ausdrucke erzeugen (Vertrag u.ä.)
  1. Rupert Popp hat zumindest kurze Erfahrung mit der PHP-Bibliothek FreePDF
  2. Rupert Popp schilderte den Umgang hiermit als „sehr leicht zu erlernen“ mit „schnell und gut brauchbaren Ergebnissen“
  3. Es gibt auch weitere PDF-Bibliotheken – Rupert Popp versucht in nächster Zeit herauszufinden, welche kürzlich positiv in einschlägiger Fachpresse erwähnt wurde
  4. Es erfolgte eine voraussichtliche Einigung auf Ausdrucke im PDF-Format
12. Modellierung / UML
  1. Diskussion vertagt
  2. Entscheidung vertagt
13. Workflow-Analyse o.ä.
  1. Andrey Behrens hat sich bereits einige Gedanken gemacht und auf wichtige Hinweise im Studienbrief hingewiesen

- Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die bisherige, gegenwärtige und zukünftige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
- Bitte bestätigt dieses Protokoll oder reicht Änderungswünsche ein.