Endbericht

erstellt von	Daniel Böhm
Frederick Geist
Andrey Behrens
Timm Vollmer
Abgabe	01.08.2009

Auftraggeber	Rent-A-Jet
Prüfer	Prof. Dr. Dr. H. Neunteufel
Hochschule Wismar
Fachbereich Wirtschaft
Inhalt

1. Einleitung [ Daniel Böhm]
  1. Ausgangssituation
  2. Aufgabenstellung
  3. Einsatzgebiet
  4. Technische Ausgangssituation
2. Theoretische Grundlagen [Fred]
  1. Softwareapplikationen
    1. Einsatzgebiete
    2. Systemvoraussetzungen
  1. Datenbank MySQL
  2. Programmiersprache CakePHP
1. Softwareentwicklung [Andrey/Fred]
  1. Vorgehensmodell in der Entwicklung
  2. Modellierung des Softwaresystems (UML)
  3. IT-Konzept (Activity Diagramme)
  4. Softwarearchitektur
2. Qualitätsmanagement [ Timm Vollmer]
  1. Definition
  2. Bedeutung
  3. Zielsetzungen

1. Testing [ Daniel Böhm]
  1. Vorgehensweise
  2. Hilfsinstrumentarien
  3. Erzielten Resultate und Dokumentation

1. Verbesserungspotentiale [Andrey]
  1. Kurzfristige Ziele
  2. Mittel- und langfristige Ziele
  3. Individualisierung und Erweiterbarkeit
  4. Fazit

1. Zusammenfassung [Daniel Böhm]
2. Anhang
  1. Abkürzungsverzeichnis [Daniel ]
  2. Abbildungsverzeichnis [Daniel]
  3. Quellenverzeichnis [ Daniel]
  4. Handbuch [Timm]
    1. Installation und Konfiguration [Timm]
    2. Bedienung der Software [Timm]
  5. Software als Zip
  6. Bewertung des Projektteams [Fred]

# Einleitung [ Daniel Böhm ]
Dieser vorliegende Endbericht beschreibt die theoretischen Grundlagen und die technischen Aspekte der Software, die durch das Unternehmen ThinkLogics für das Unternehmen Rent-A-Jet AG erstellt wurde. Im Rahmen dieses vorliegenden Endberichtes werden Abläufe dokumentiert sowie in einem erheblichen Umfang wichtige Softwarefunktionalitäten dargestellt.
Zum besseren Verständnis wird neben dem obigen genannten Lieferumfang auch graphische Elemente repräsentiert.
## Ausgangssituation
Das Unternehmen Rent-A-Jet AG mit Sitz in Wismar hat im Jahr 2008 in einer ordentlichen Hauptversammlung das Maßnahmepaket “Optimierung der wichtigsten Geschäftsbereiche für die Erreichung mittel- und langfristiger Umsatzsteigerung und kurzfristiger Kostenminimierung” verabschiedet. Das beschlossene Paket gliederte sich wie folgt:
- Optimierung interner Prozesse durch IT-Lösungen
- Optimierung des Marketingmixes für das Jahr 2009 durch Outsourcing aller Werbemaßnahmen an ein Drittunternehmen
- Optimierung des Controllings durch Einsatz einer externen Unternehmensberatung und Einrichtung einer eigenen Controllingabteilung
- Optimierung des Humankapitals durch Einstellung neuer Pilotinnen und Piloten in Festanstellung, sowie Anschluss des Unternehmens an den Mitarbeiterpool für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter des Wismarer Vereins zur Förderung des Berufes der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter e.V.
Konkrete Maßnahmen zur Erreichung von Kostenminimierung sowie Modernisierung von internen Prozessen sollte durch die Maßnahme OPT-IT2 erreicht werden.
Die Maßnahme OP-IT 2 beinhaltete die Implementierung einer neuen Software. Ziel dieser neuen Software ist, die Mitarbeiter in der Verwaltung bei allen internen Prozessen wie Rechnungserstellung, Zahlungsverfolgung und Angebotserstellung zu unterstützen.
## Aufgabenstellung
Im Rahmen einer Ausschreibung erhielt das Unternehmen ThinkLogics den Zuschlag eine neue innovative Software zu entwickeln, die den genannten Anforderungen gerecht wird. Zudem hatte das Unternehmen Rent-A-Jet AG eine Standardsoftware genutzt, die den heutigen Anforderungen nicht gerecht wird.
Daher galt es nicht nur eine kostengünstige Software zu entwickeln, sondern eine Software, die sich individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens anpasst. Zudem sollte eine vereinfachte Bedienbarkeit gewährleistet sein, damit Mitarbeiter zeitnah mit der neuen Software konfrontiert werden und somit laufende Geschäftsprozesse bestehen bleiben.
Individualisierte Softwareapplikationen ermöglichen eine Erweiterbarkeit von Funktionen und spätere Wünsche des Kunden können berücksichtigt werden. Besondere bzw. weitere spezielle Vorgaben wurden vom Auftraggeber nicht gestellt.
## Einsatzgebiet
Die entwickelte Software ist auf die Bedürfnisse und Belange des Unternehmens Rent-A-Jet AG zugeschnitten. Der gewerbliche Zweck der Rent-A-Jet AG ist die Vermietung von Flugzeugen an Geschäfts- sowie privaten Kunden. Dementsprechend setzt die Software eine individualisierte Anpassung voraus. Mit geringem Aufwand sollen Mitarbeiter in der Lage sein neue Kundenstammdaten anzulegen, Angebote sowie Rechnungen zu erstellen und Verträge auszudrucken.
Neben diesen genannten Einstellungen, bietet die Software die Möglichkeit auch administrative Einstellungen, hinsichtlich der Verwaltung von Flugzeugen sowie den damit verbundenen Eigenschaften, vorzunehmen.
Im Rahmen der administrativen Verwaltung sind folgende Einstellungen bzw. Modifikationen möglich:
- Anlegen/ Ändern von neuen Flugzeugherstellern
- Anlegen/ Ändern von neuen Flugzeugtypen
- Anlegen/ Ändern von Flugzeugplätzen
- Anlegen/ Ändern von Mehrwersteuersätzen
- Anlegen/ Ändern von Vorgangstypen
- Anlegen/ Ändern von Leistungstypen
- Anlegen/ Ändern von Zufriedenheitstypen
- Erstellen von Statistikformaten
## Technische Ausgangssituation
Voraussetzung für die Softwareerstellung ist die Kompatibilität mit IBM-PCs, da das Unternehmen Rent-A-Jet AG auschließlich IBM-PCs nutzt. Die Forderung eine webbasierte Anwendung zu erstellen hat das Unternehmen ThinkLogics, unter Einbeziehung von kostengünstigen Aspekten, entsprechend berücksichtigt. Neben diesen genannten Forderungen hat ThinkLogics z.B. im Rahmen der Reporterstellung von Statistiken verschiedene Ausgabeformate berücksichtigt und implementiert.
Auf detaillierte Aspekte der Umsetzung und Implementation der genannten Lösung wird in den nachfolgenden Kapiteln eingegangen.
# Theoretische Grundlagen
## Vorgehensmodell
Da die Erstellung von Software ein komplexe Entwicklungsprozess ist, ist es erforderlich zu Beginn eines jeden Projekts ein passendes Vorgehensmodell festzulegen. Das Vorgehensmodell unterteilt den Entwicklungsprozess in überschaubare, zeitlich und inhaltlich begrenzte Phasen wodurch die Fertigstellung der Software Schritt für Schritt erfolgen kann.
Für die Entwicklung der Rent-A-Jet Angebotssoftware wurde ein klassisches Wasserfallmodell gewählt. Das Wasserfallmodell ist ein lineares Vorgehensmodell bei dem die einzelnen Projektphasen nacheinander durchlaufen werden. Jedes Phasenergebnis ist Ausgangspunkt für die nächst tiefere Phase. Eine Wiederholung bzw. Iteration einzelner Phasen findet nicht statt. Das Phasenergebnis stellt gleichzeitig den Abschluss der Phase dar.
Insgesamt können dem Projekt sechs unterschiedliche Aufgabenbereiche zugeordnet werden, die in folgenden Projektablaufdiagramm zeitlich dargestellt sind:

Diagramm

## Aufgabenbereiche
### Projektmanagement
Grundsätzliche Aufgabe des Projektmanagements ist die Planung, Überwachung und Steuerung des gesamten Projektverlaufs. Das Projektmanagement ist die zentrale Anlaufstelle für Auftraggeber und Projektmitglieder.
Aufgaben des Projektmanagements:
- Festlegen der Projektrahmenbedingungen
- Beteiligung an der Aufwandsschätzung
- Planung des Projektverlaufs
- Beauftragung der Projektmitarbeiter
- Kontinuierliche Ermitteln und Bewertung der Projektsituation
- Einleiten von steuernden Maßnahmen
- Kommunikation mit Auftraggeber und Projektmitglieder
- Projektabschluss
### Analyse und Architektur
Als Grundlage für die gesamte Entwicklungs- und Testarbeit muss, basierend auf dem Anforderungen des Kunden, eine technische Gesamtkonzeption der Software erarbeitet werden.
Aufgaben Analyse und Architektur:
- Analyse der Kundenanforderungen
- Erstellung eines geeigneten Fachkonzepts
- Definition von Entwicklungspaketen
- Anforderungen für Datenerhebung definieren
#### Entwicklung
Die Entwicklung ist zuständig für die technische Umsetzung des Fachkonzepts.
Aufgaben Entwicklung:
- Bereitsstellen einer Entwicklungsinfrastruktur
- Umsetzung der Entwicklungspaketen
#### Datenerhebung
Im Rahmen der Datenerhebung werden alle benötigten Daten gesammelt, technisch Aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Anforderungen aus Analyse und Architektur zu beachten.
#### Qualitätsmanagement
Das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung verfolgen das Projekt während der gesamten Projektdauer. Es soll sichergestellt werden dass das Projekt bestimmten Qualitätsanforderungen gerecht wird. Das Qualitätsmanagement teilt sich dabei in zwei Bereich auf. Zum einen müssen die Qualitätsanforderungen definiert werden zum Anderen müssen die Anforderungen überprüft werden.
Aufgaben Qualitätsmanagement:
- Qualitätsrichtlinien definieren (z.B. Programmierrichtlinien)
- Einhaltung der Richtlinien überprüfen (z.B. Code Inspektion, Unit-Tests, User-Acceptance-Tests)
#### Dokumentation
Im Rahmen der Dokumentation werden alle Dokumente die innerhalb des Projekts benötigt werden erstellt.
Aufgaben Dokumentation:
- Erstellungen von Kundenpräsentationen
- Erstellung von Handbüchern
- Erstellung von Berichten
## Softwareapplikation
Grundsätzlich kann eine Software als klassische Desktop- oder Web- bzw. Client-Server Anwendung realisiert werden. Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen Desktop- und Webanwendung aufgeführt:
Desktopanwenudungen müssen lokal auf dem PC des Anwenders Installiert und ausgeführt werden. Webanwendung laufen zentral auf einem Webserver. Lokal wird lediglich ein Browser benötigt der in den meisten Fällen Bestandteil des Betriebssystems ist.
Vorteile von Webanwendungen
- Keine Softwareinstallation am Arbeitsplatz
- Dadurch geringe Kosten am Arbeitsplatz
- Ortsunabhängigkeit
- Zentrale Verwaltung der Daten bietet mehr Datensicherheit und Datenqualität
- Zentrale Verwaltung des Programmcodes ermöglicht schneller Updates und Fehlerbeseitigung
- Datum und Uhrzeitangaben unabhängig von Clienteinstellungen
- Preiswerte Entwicklung und Pflege
Nachteile von Webanwendungen
- Internetverbindung wird benötigt
- Geeigneter Webserver wird benötigt
- Darstellung der Anwendung ist abhängig von Browser des Clients
- Integration in bestehenden Desktopanwendungen (z.B. Outlook) schwierig

Die Rent-A-Jet Angebotssoftware folgt einem web orientierten Ansatz ist aber auf das lokale Intranet / LAN des Unternehmens begrenzt. Der Aufruf der Software erfolgt mit jedem beliebigen Browser. Eine Internetverbindung wird nicht benötigt, lediglich eine Anbindung an das Local Area Network der Firma Rent-A-Jet muss vorhanden sein. Die Bedienung der Software erfolgt ausschließlich durch Vertriebsmitarbeiter der Firma Rent-A-Jet welche Kundenanfragen schriftlich oder telefonisch entgegen nehmen und Mithilfe der Software weiterverarbeiten.
Durch die Begrenzung der Nutzer auf die Vertriebsmitarbeiter der Firma Rent-A-Jet entfallen im Vergleich zu klassichene Desktopanwendungen einige Vorteile. Später sinnvolle Erweiterungen wie Onlinebestellmöglichkeiten für Kunden, Onlineabfrage von Auftragsstatus oder Vernetzung mehrere Standorte der Firma Rent-A-Jet via Internet können mit Hilfe eines weborientierten Ansatz dann allerdings leichter umgesetzt werden.
## Programmiersprache
Bei der Erstellung der Rent-A-Jet Angebotssoftware kamen folgende Programmiersprachen zum Einsatz:
- Serverseitig: PHP
- Clientseitig: JavaScript
Zur Formatierung der Webseitenausgabe wurde HTML und CSS verwendet. Der Ablauf eines Client Request an den Webserver sieht vereinfacht so aus:

### PHP
Der Begriff PHP steht für Hypertext Preprocessor und entstand ursprünglich durch die Bezeichnung „Personal Home Page Tools“. PHP ist eine serverseitige Interpretersprache die hauptsächlich zur Erstellung von dynamischen Webanwendungen verwendet wird.
PHP ist eine Open-Source-Software die 1995 erstmals durch Rasmus Lerdorf entwickelt wurde. Seitdem wurde die Sprachen kontinuierlich weiterentwickelt. Am 30 Juni 2009 erschien PHP in der Version 5.3. Für den Einsatz von PHP basierenden Webanwendungen wird ein Apache Webserver benötigt.
### Javascript
Javascript ist eine Scriptsprache die es ermöglicht Anwendungen innerhalb des Browsers auszuführen. Die Javascript Anwendung wird dabei direkt in die Webseite integriert und zur Laufzeit interpretiert. Ihre Ursprünge hat Javascript in der 1995 von Netscape entwickelten Sprache LiveScript. LiveScript diente in erste Linie dazu Formulareingaben eines Benutzers vor dem Absenden zu überprüfen. Die Sprache wurde in den letzten Jahren kontinuierlich Weiterentwickelt und ist in mittlerweile allen Browsern integriert.
Nachteil der Sprache: Die Interpretation kann von Browser zu Browser abweichen. Aus Sicherheitsgründen kann die Ausführung bei manchen Webseitenbesuchern sogar ganz deaktiviert sein. Javascript eignet sich daher nicht für komplexe und essentiell wichtige Anforderungen. Die Sprache ist vielmehr für ein optionale Unterstützung des Besuchers beim Bedienen der Webseite geeignet. Weiterhin ist der Quellcode im Vergleich zu serverseitigen Sprachen für jeden Benutzer einsehbar.
### AJAX / Web 2.0
Der Begriff Web 2.0 wurde im Dezember 2003 in der US-Ausgabe "Fast Forward 2010 - The Fate of IT" einem Fachmagazin für IT-Manager, in dem Artikel "2004 - The Year of Web Services" von Eric Knorr erstmals gegenüber einer breiten Öffentlichkeit erwähnt. Mit dem Begriff Web 2.0 ist der Trend zu einer veränderte Nutzung des Internets gemeint. Konkret heißt dass weg von statischen Seiten, deren Inhalt zentral von einzelnen Webentwicklern / Redakteuren erstellt wird, hin zu interaktiven Seiten deren Inhalt von Benutzern der Seite erstellt oder verändert wird. Gute Beispiele sind Foren, Wikis, Social Plattforms wie Xing, Facebook und andere.
Im Zuge dieser Entwicklung spielt Javascript eine wesentlich Rolle. Erst mit Javascript können interaktive Webanwendungen entwickelt werden die es dem Besucher ermöglichen schnell und einfach Inhalt der Webseite zu beeinflussen. Dabei sind Parallelen zu klassischen Desktopanwendungen zu erkennen z.B. können Elemente per Drag and Drop verschoben werden.
Ein wesentlicher Grund für den vermehrten Einsatz von Javascript ist die Tatsache, dass Interaktion zwischen Benutzern und Webseite früher nur durch Neuladen der gesamten Webseite möglich war. Mit Hilfe von „Asynchronous JavaScript and XML“ kurz AJAX, welches eine asynchronen Datenübertragung zwischen dem Webserver und dem Browser ermöglicht, können nun Daten zwischen Server und Browser übertragen werden ohne die komplette Seite neu zu laden. Bei der Rent-A-Jet Angebotssoftware werden beispielsweise beim Hinzufügen von Zwischenstopps die Länge der Gesamtstrecke sowie die Gesamtkosten neu berechnet und angezeigt, ohne die Seite neu zu laden.
## Datenbanken
Bei der Erstellung der Rent-A-Jet Angebotssoftware wurde eine relational MySQL Datenbank eingesetzt. Seit Februar 2008 wird MySQL durch die Firma Sun Microsystemens weiterentwickelt. In Folge der Übernahme steht ein Duales Lizenzmodell mit zwei verschiedenen Optionen zur Verfügung
- OpenSource für nicht kommerzielle Nutzung
- Proprietär für kommerzielle Nutzung
Die kommerzielle Nutzung erfordert eine MySQL Enterprise Lizenz welche aktuell in der Basic Variante $599,00 pro Server und Jahr kostet. Die Preise für MySQL Server sind im Vergleich zu alternativen Microsoft SQL Server um ein vielfaches günstiger. Durch den Einsatz von MySQL können somit Kosten in teilweiße erheblichen Umfang eingespart werden.
## Frameworks und Librarys
### Das CakePHP Framework
Seit PHP in der Version 5 erschienen ist wird erstmals Objekt Orientierte Programmierung unterstützt. Dadurch schließt sich die Lücke zu bekannten Sprachen wie Java. PHP eignet sich zunehmend für komplex Webanwendungen und findet auch im Unternehmensumfeld immer mehr Zuspruch. Seit der Veröffentlichung von PHP 5 sind immer mehr Frameworks am Markt verfügbar. Frameworks bieten eine Art Programmiergerüst um die Entwicklung einer Anwendung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Es stehen eine Reihe von Entwicklerwerkzeugen zur Verfügung. Dadurch müssen wiederkehrende Aufgaben nicht immer wieder neu programmiert werden, Entwickler können auf fertige und sichere Komponenten des Frameworks zurückgreifen. Dies spart Kosten und steigert die Qualität der Software insgesamt, erfordert aber eine zum Teil nicht unerheblich Einarbeitungszeit.
Zu Beginn des Projekts stand die Wahl eines geeigneten Frameworks. Die Auswahl beeinflusst alle weiteren Entwicklungsschritte wesentlich, da ein Objektorientierter Ansatz eine andere Softwarearchitektur erfordert als ein Prozeduraler Ansatz. Folgende Kriterien wurden bei der Auswahl berücksichtigt:
- Zeitlicher Aufwand für Einarbeitung / Lernkurve
- Bekanntheitsgrad
- Ausgereiftheit
- Dokumentation & Größe der Community
- Model View Controller Konzept
- Keine zusätzlichen Kosten / Open Source
Nach einem Vergleich der bekanntesten Frameworks entschied sich die Entwicklung für CakePHP.
Ausführliche Dokumentationen und kurze Einarbeitungszeit waren ausschlaggebend da sich die Frameworks in den anderen Punkten nicht wesentlich unterscheiden.
Ablauf eines HTTP Requests mit Hilfe von CakePHP

Der Browser sendet zu Beginn einen HTTP Request an den Webserver. Im CakePHP Router und Dispatcher wird der Aufruf analysiert.

Beispiel: http://www.rent-a-jet.de/flugzeuge/view/3

Aus der URL werden folgende Komponenten extrahiert:

flugzeuge	Controllername bzw. Controller Klasse
view	Methode innerhalb der Klasse, hier Anzeigen der Flugzeugdaten
3	Argument welches in der Methode verfügbar ist, hier die Flugzeugnummer.

Es wird nun die entsprechende Controller Klasse geladen und die beinhaltete Methode aufgerufen. Weiterhin werden die Argumente übergeben.
Der angesprochene Controller ruft im nächsten Schritt das entsprechende Datenmodell auf. Ein Datenmodell liefert Daten aus unterschiedlichen Quellen. Zum Beispiel kann das Datenmodell Einträge aus einer MySQL Datenbank beziehen. Daten können jedoch auch aus anderen Quellen geladen werden. Zum Beispiel anderen Datenbanktypen (Oracle, MSQL) oder Dateien (XML). Abschließend werden die Daten an die Controller Klasse übergeben.
Im nächsten Schritt lädt der Controller ein bestimmtes View. View sind HTML Templates die in diesem Schritt mit Daten befüllt werden. Das Ergebnis, eine HTML Seite, wird zurück an den Controller übermittelt, welcher die Daten über den Webserver an den Browser sendet.
Innerhalb eines CakePHP Controllers stehen ein Vielzahl von Funktionen, den sogenannten CakePHP Core Components, zur Verfügung. Die Core Components unterstützen den Entwickler unter Anderem beim Senden von E-Mails, Laden und speichern von Cookies, Authentifizierung und Sessionhandling. Es können eigene Komponenten hinzugefügt werden. Zum Beispiel eine Komponente „Entfernungsberechnung“. Der modulare Ansatz von CakePHP ist übersichtlich und erleichtert die Erweiterung.
### Jquery Library
Jquery ist ein kostenloses und sehr bekanntes JavaScript Framework. Es wurde im Januar 2006 erstmals auf dem BarCamp (NYC) in New York vorgestellt und wird seitdem laufend weiterentwickelt. Das Framework ist unter Andern bei Google, Dell und Microsoft bereits im Einsatz.
Jquery biete folgende Funktionalitäten:
- Schnelle Document Object Model (DOM) Selektion und Manipulation
- Erweitertes Event-System
- Werkzeuge für Effekte und Animationen (z.B. Drag and Drop)
- Ajax Unterstürzung
- Weitere Entwicklungswerkzeuge zur schnelle Erstellung von JavaScript Anwendungen
Wie bereits beschrieben hat JavaScript den Nachteil, dass Quellcode je nach Browsertyp und -version unterschiedlich interpretiert werden kann. Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen dass Besucher einer Webseite Inhalte nicht sehen oder bestimmte Funktionen nicht nutzen können. Hier setzt Jquery an. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Cross-Browser Funktionalität. Alle Komponenten sind auf den gängigsten Browsern getestet. Aufwendige kompatibilitäts Tests bei der Erstellung einer JavaScript Anwendungen entfallen. Dadurch können Kosten gespart und die Produktivität gesteigert werden. Weiterhin kann die Userbility der Anwendung verbessert werden.

# Qualitätsmanagement
## Begriffe der Qualitätssicherung
Innerhalb dieser Richtlinie wird das Standard-Vokabular des Software-Engineering verwendet (vgl. IEEE 610.90) sowie einige spezielle Begrifflichkeiten die noch genauer erläutert werden.
Prüfgegenstände sind die zugrunde gelegten Betrachtungseinheiten. Zu den Prüfgegenständen bei der Softwareentwicklung gehören z.B. die Anforderungsspezifikation, die Softwarespezifikation, Diagramme, Quellcode, die ausführbare Anwendung und die Testdokumente selbst.
Unterschieden wird Grundsätzlich zwischen einem Fehler und einer Ursache. Ein Fehler ist das Abweichen eines berechneten, beobachteten oder gemessenen Werts oder eines Zustands von dem entsprechenden spezifizierten richtigen Wert bzw. Zustand (z.B. die Ausgabe
eines falschen Funktionswerts). Die Fehlerursache kann dabei unbekannt sein. Außerdem können mehrere Fehler dieselbe Ursache haben.
Weiter differenzieren wir zwischen einem Defekt und einem Ausfall.
Bei einem Defekt weicht ein Merkmal des Prüfgegenstands von seiner Spezifikation ab. Defekte können, müssen aber nicht als Fehlerursache die Funktionstüchtigkeit des Prüfgegenstands beeinträchtigen (z.B. fehlerhaft realisierte Anforderungen, aber auch mangelhafte Lesbarkeit, Verletzung von Dokumentationsrichtlinien).Ein Ausfall bedeutet, dass der Prüfgegenstand aufgrund eines Defekts nicht mehr in der Lage ist, die geforderte Funktion auszuführen (z.B. Absturz, Livelock- oder Deadlock-Zustand).
Prüfen ist das gezielte Suchen nach Fehlern und Defekten des Prüfgegenstands. Geprüft werden sämtliche Module, die bei der Softwareentwicklung entstehen.
Die Qualitätssicherung ist die Gesamtheit aller die Softwareentwicklung begleitenden Tätigkeiten zur Vermeidung von Defekten, zu denen außer Prüfen auch die Planung und Kontrolle dieser Tätigkeiten gehören.
## Administration der Software
Die einfache Softwareanwendung bietet dem Kunden die Möglichkeit, die Software selbst administrativ zu verwalten. Durch die einfache Handhabung entfällt die Administration seitens von ThinkLogics und reduziert die administrativen Kosten in einem erheblichen Maße. Bereits im Leistungsumfang enthalten ist das Handbuch, in dem die Verwaltung der Software dokumentiert ist. Weiterhin im Leistungsumfang enthalten ist eine individualisierte Schulung, in dem die administrativen Funktionalitäten der Software erklärt werden.
Im Rahmen von Erweiterungen der Softwarefunktionalitäten oder sonstigen individualisierten Maßnahmen wird ThinkLogics bei Anfrage sehr gerne tätig.
## Test
Test ist ein relevanter Bestandteil der Qualitätssicherung und ohne ein ausführliches Testing kann die vertraglich vereinbarte Qualität nicht realisiert werden.
### Warum wird getestet
Mit Testing wird die gewünschte Qualität des Kunden erreicht. Durch intensives Testing können Fehlerquellen ausgeschlossen werden und die Verfügbarkeit wird erhöht. Durch das rechtzeitige Aufdecken von potentiellen Fehlerquellen können im Vorfeld Fehler vermieden werden und somit Kostensenkungspotentiale erreicht werden. Denn entdeckte Fehlerquellen in der sogenannten „Go-Live“ Phase sind nicht nur aus der finanziellen Perspektive bedenklich, sondern schädigen das Image des Softwaredienstleisters. Leistungen gelten als nicht erbracht und verzögern das Projekt in einem erheblichen Umfang. Ferner können durch fehlerhafte Softwarefunktionalitäten Sicherheitsprobleme auftreten, die einen enormen Schaden anrichten können
### Vorgehensweise beim testen
Der Grundgedanke des Testen wird in 6 W Fragen beantwortet. Die Fragen lauten:
- warum
- was
- wer
- wozu
- wie
- wann
sollen wir testen?
Wenn wir diese Fragen alle beantwortet haben ist der Grundstein für ein erfolgreiches Testing gelegt. Zu Beginn eines Projektes wird bei Think Logics das Qualitätssicherungsteam zusammengestellt, welches dann den weiteren Vorgang des Testings einleitet, überwacht und durchführt.
Der 1. Arbeitsschritt des Qualitätssicherungsteam besteht in der Festlegung von Terminen sowie von Testszenarien und der Einrichtung einer Testumgebung, die den Anforderungen des Kunden gerecht wird. Jedes Testszenario wird dokumentiert um entstandene Fehler nachzuvollziehen. Bei Fertigstellung von Modulen werden Testingszenarien absolviert und durch das Qualitätssicherungsteam geprüft. Mögliche Fehlerquellen und Defects werden zeitnah durch das Trackingsystem direkt ans Entwicklerteam gesendet.

### Was wird getestet
Um die Software zu Testen werden verschiedene Softwarefunktionalitäten getestet. Innerhalb der Software wird die Verfügbarkeit, Funktionalität, Belastbarkeit sowie die Sicherheit getestet. Des weiteren wird das Betriebssystem und die benötigen Programme auf die gleichen Kriterien geprüft wie die Rent-A-Jet Software um eine sichere Plattform für die Rent-A-Jet Software zu bieten.
### Wer testet?
Das Testing wird durch verschiedene Personen durchgeführt. Jedes Testszenario wird von zwei verschiedenen Testern durchgeführt um Fehler auszuschließen. Die Hauptverantwortung für das Testing liegt beim Leiter des Qualitätssicherungsteams, der auch entscheidet wer welches Modul prüft.
Bei Fertigstellung der Software in der Endphase, werden Mitarbeiter des Kunden eingeladen um gemeinsam diverse Testszenarien zu absolvieren.
Durch diese Testszenarien besteht die Möglichkeit, noch vor der Auslieferung der Software, ein Feedback vom Kunden zu erhalten und gegebenenfalls um Korrekturen an der Software durchzuführen.
### Wann wird getestet?
Das Testing beginnt mit dem Start des Projektes. Am Anfang wird die zusätzlich benötigte Software getestet, Wie das Server Betriebssystem sowie XAMPP. Wenn die ersten Module von den Entwicklern freigegeben werden, werden diese direkt in der Testumgebung geprüft und ein Testbericht an die Entwickler weitergeleitet. Nach erreichen des Beta Status der Software wird der erste große Testlauf gestartet. Die Ergebnisse werden an die Entwickler weitergeleitet und die Fehler aus der Software entfernt. Nach der Fehlerkorrektur wird ein weiterer Testlauf mit Unterstützung der Kunden Mitarbeiter durchgeführt. Fehler und Wünsche werden wieder an die Entwickler weitergeleitet. Wenn diese alle entfernt wurden und die Dokumente, die der Kunde erhalten soll, geschrieben sind wird die Software ausgeliefert.
## Standards
Standards werden innerhalb der Software eingesetzt um eine Einarbeitung in den Quellcode schneller zu ermöglichen.Des weiteren werden Standards im Bereich des Frontendes verwendet um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten.
### Coding Standards
Im Bereich des Quellcodes werden verschiedene Standards verwendet. Sinn und Zweck davon ist es, dass der Quellcode leicht verständlich ist und dadurch eine Erweiterbarkeit gegeben ist. Wie Martin Fowler in seinem Buch „Refactoring - Improving the design of existing code“ auf Seite 15 schrieb: „Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.“ ist für eine erweiterbare Software Voraussetzung, dass Coding Standards eingehalten werden.

Der komplette Quellcode ist kommentiert für eine bessere Verständlichkeit. Dabei wurde darauf geachtet das jede Zeile mit einem Kommentar versehen ist. Des weiteren werden so wenig wie möglich Abkürzungen innerhalb der Software verwendet . Sollten doch welche zum Einsatz kommen, dann werden keine zweideutigen Abkürzungen verwendet um Verwechselungen auszuschließen. Des weiteren wird mit Einrückungen gearbeitet. Jede Funktion wird eingerückt,damit es sowohl übersichtlicher ist als auch eine Verfolgung der einzelnen Funktionen in verschachtelten Anweisungen problemlos möglich ist.

### Formate
Bei Formaten handelt es sich um festgelegte Farben, Schriftarten, Ausgabeformate und Button Größen innerhalb des Frontends der Rent-A-Jet Software. Innerhalb der Rent-A-Jet Software wird als Schriftart Arial verwendet welche für Überschriften in der Größe 15 und in Texten in Größe 11 umgesetzt wurde. Die Button Größe ist auf 150 px und mit der Farbe #EF5A00 festgelegt wurden.
Bei den Ausgabeformaten werden stark frequentierte Formate eingesetzt. Zum Einsatz kommen Portable Document Format (PDF), Character Separated Value (CSV) und Extensible Hypertext Markup Language (XML).
## Modularisierung
Die Modularisierung bietet den Vorteil, dass während der Entwicklungsphase einzelne Module getestet werden können und nicht erst nach Fertigstellung. Durch diesen Prozess ist es möglich schon während der Entwicklung einzelnen Module zu testen. Durch die Modularisierung ist eine Erweiterbarkeit der Software gegeben da nur neue Module hinzugefügt werden müssen.

# Testing
Um die Funktionalität einer Software zu messen werden Softwaretest während der Entwicklung durchgeführt. Ein Softwaretest wird als analytische Maßnahme definiert und fungiert somit als Prüfgegenstand. In der Informatik ist daher die Durchführung von Softwaretest ein wesentlicher Bestandteil der Softwareentwicklung.
## Ziele
Ziel der Durchführung von Testszenarien ist das Aufspüren und Ermitteln von Fehlerquellen, nicht jedoch die Fehlerbehebung. In der Praxis gilt jedoch die weit verbreitete Annahme, dass ein erfolgreiches Testszenario d.h. ein Test ohne gefundene Fehler als ein Beleg für ein technisch einwandfreies Programm fungiert. Diese Annahme ist jedoch falsch. Vielmehr tragen Softwaretest dazu bei, dass Fehlerquellen drastisch minimiert werden und die Softwarefunktionalitäten verifiziert werden.
In unserem Projekt für das Unternehmen Rent-A-Jet hat das Unternehmen ThinkLogics im Rahmen des Testing folgende Zielidentifikationen festgelegt:
- Der Fehler muss nachvollziehbar sein
- Der Fehler muss rechtzeitig vor der Einführung der Software ermittelt werden
- Die Behebung des Fehlers muss sich rentieren
Demzufolge korrelierten die Ziele mit organisatorischen Maßnahmen. Der Projektplan wurde trotz des sehr engen Zeitplans strikt eingehalten. Durch die Einhaltung des Projektplans innerhalb der vereinbarten Zeit hat ThinkLogics die Lieferung mitsamt der Funktionalitäten erbracht und diese sogar noch um weitere Funktionalitäten erweitert. Diese werden nachstehend in Kapitel XX beschrieben.
Das Unternehmen ThinkLogics war darauf bedacht, nicht nur Funktionalitäten zu erweitern um den Anforderungen unseres Kunden gerecht zu werden, sondern führte intensive Testphasen durch um Fehlerfolgekosten auf ein Minimum zu reduzieren. Das Unternehmen Rent-A-Jet AG hat eine Software erworben, die den höchsten Qualitätsanforderungen entspricht.
Nachstehend werden die (Neben-) Ziele des Testings zusammengefasst:
- Kürzere Entwicklungszeiten
- Bessere Planbarkeit (Termin & Kosten)
- Bessere Aufgabenverteilung
- Steigerung der Qualität
- Reduktion von Fehlerfolgekosten
Resultierend daraus werden dem Anwender bzw. Benutzer einer Software die erwarteten Funktionalitäten zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert, die im ausreichenden Maße sichergestellt werden.
## Planung
Für die Durchführung von Testing Szenarien wurden diverse Hilfsmittel in Anspruch genommen. Das Testing Team war in erster Linie für die Durchführung von Funktionstest verantwortlich. Die sogenannten Funktionstest (auch funktionale Test genannt) bezeichnen die Kontrolle eines Softwareproduktes gegen die vom Kunden gestellten Anforderungen. Im Rahmen dieses funktionalen Test wurde nicht nur die vom Kunden gestellten Anforderungen – also das Sollverhalten der Software geprüft – sondern auch eine entsprechende Gegenprobe absolviert. D.h. mögliche Fehlerquellen in der funktioalen Software- Oberfläche sollten geprüft werden.
Dabei wurde das Testing- Konzept nach den Anforderungen des Kunden erstellt. Die genannten Zielvorgaben bzw. Anforderungen der Software wurden im Rahmen der Angeboterstellung der Rent-A-Jet AG definiert. Demzufolge stellte sich im Vorfeld die Fragestellung:
- Was ist überhaupt zu testen?
- Wie soll getestet werden?
Demzufolge sollten die Workflows folgende Funktionalitäten abbilden, die für die Planbarkeit von Testingszenarien relevant sind und - zumindest im ersten geannten Punkt der Fragestellung – Klarheit schafften.
Zur Ermittlung der zu testenden Qualitätsmerkmale wurden die Benutzeranforderungen aus dem Angebot herangezogen, die nachstehend aufgelistet sind:
Workflow Charterflug:
1. Anfrage seitens des Kundenanforderungen
2. Finanzielles Angebot erstellen und verschicken
3. Bei Vorliegen der Antwort
  1. Wenn Antwort positiv, Vertrag vorbereiten
  2. Wenn Antwort negativ, Gründe erfragen → dann Ende
1. Wenn Vertrag unterschrieben zurück
  1. Flugzeug, Crew und Catering bereitstellen
  2. Rechnung erstellen und verschicken, Zahlung verfolgen
  3. Flug durchführen
  4. Kundenzufriedenheit erfragen und abspeichern

Workflow: Kostenverfolgung

1. Zahlungseingang verfolgen
2. Wenn nicht zum Termin
  1. Mahnwesen

Analysen:

1. Kundenzufriedenheit analysieren
2. Ablehnungsgründe der Angebote analysieren
3. Profitabilität der Flugzeuge analysieren

Weiterhin galt es folgende Funktionalitäten in der Testing- Planung zu berücksichtigen, die die Berechnung des Angebots betreffen:

- Anzahl der nötigen Zwischenlandungen (pro Landung: Erhöhung der Charterzeit um 45 Min)
- Kosten (Anteil an Fixkosten plus Anteil an Personalkosten plus hourly cost*Flugzeit)

Weitere Testing Szenarien ergaben sich in der zusätzlichen Softwarefunktionalität:

- Ausgabe des Angebotes als Brief auf Word oder PDF oder direkt als e-mail an den Interessenten (mit Bild des Flugzeuges)
- Ausgabe des Vertrages (ohne Bild)
- Ausgabe der Rechnung

Im Rahmen der Planungsphase wurde der zeitliche Aufwand für den Testing Bereich geschätzt.Dabei galt es genügend Freiräume zu schaffen für eventuelle Änderungen oder für Eintreten von unvorgesehenen Komplikationen.

Ein genereller Testablauf wird in der Testpraxis wie folgt dargestellt:

Tester
Plane Test
Führe Test
durch
Werte Test
aus

Bei der Durchführung wurden sämtliche Testszenarien entsprechend protokolliert. Diese werden nachstehend im Kapitel Resultate und Dokumentationen erläutert.

  1. Hilfsinstrumentarien

Im Rahmen der Testingphase wurden Hilfsinstrumentarien eingesetzt. Im genannten Projekt wurde das Tracking System von Berlios verwendet. Das System diente nicht nur als eine effektive Kommunikationsplattform zwischen dem Entwickler- und Testingteam, sondern fungierte auch als Informations- bzw. Dokumentationsquelle. Sämtliche Daten bzw. Fehlerquellen sind in diesem Trackingsystem hinterlegt. Mit diesem Vorgehen werden Tests anschließend in Protokollen dokumentiert. Ziel dieser Dokumentationshinterlegung ist die Sammlung sämtlicher Fehlerquellen, so wird gewährleistet, dass Fehler nicht verloren gehen oder mehrfach korrigiert werden.

Die nachstehende Abbildung zeigt, welche Daten für die Entwicklung relevant sind, damit entsprechende Fehler behoben werden können.

Submitter	Name der Testers, der Fehler entdeckt hat
Priority	Priorität des Defects
Category	Entsprechende Einteilung in Backend, GUI, Handbuch
Assigned to	Name des Entwicklers oder Verantwortlichen, der für Fehler zuständig ist
Summary	Betreffszeile
Status	Status des zu bearbeiteten Defects
Add Comment	Eingabe der Fehlerbeschreibung

  1. Erzielte Resultate und Dokumentation
Das Testergebnis sollte in geeigneter Form dokumentiert werden, damit Fehler für den Kunden auch zum späteren Zeitpunkt nachvollziehbar sind. Im Rahmen unserer Testing Aktiväten wurden nicht sämtliche Testing Aktiväten dokumentiert, sondern diejenigen Testszenarien, die eine Fehlermeldung beinhalteten. Das nachstehende Testdokument erläutert die Fehlermeldung mit allgemeinen Angaben.
Maßgeblich für die Dokumentation sind die sogenannten „Three-steps“, die die drei Stufen des Testablaufs darstellen:

1. Planung – Worum geht es eigentlich?
2. Durchführung – Wie wurde getestet?
3. Auswertung – Was wäre das korrekte Ergebnis?

Dabei wurden sämtliche Angaben in komprimierter Form verfasst.

Im Rahmen der Testausführung wurden bekannte fehlerhafte Testszenarien wiederholt getestet. Dies war insbesondere dann der Fall, wenn die Software überarbeitet wurde. Die wiederholte Ausführung von Testszenarien stellte sicher, dass

1. der Fehler richtig korrigiert wurde
2. der richtige Fehler korrigiert wurde

Grundsätzlich verlief der Testablauf wie die nachfolgende Abbildung darstellt:

# Weiterentwicklung
Ist-Analyse

# Anhang

## Quellenverzeichnis
http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html#628
## Handbuch
Das Handbuch dient als Anleitung für die Installation, Benutzung, Pflege und Wartung der Rent-A-Jet Software. Alle benötigten Informationen sind in diesem Dokument enthalten. Das Handbuch ist ein lebendes Dokument was immer wieder angepasst werden kann und auch soll. Ein aktuell gehaltenes Handbuch erlaubt es neuen Mitarbeitern sich schnell einzuarbeiten und bereits vorhandenen Mitarbeitern ein Nachschlagewerk für auftretende Fragen oder Probleme.
### Installation der Software
Die Softwareinstallation wird in 2 Teile unterschieden. Die Installation des Betriebssystems und die Installation der Rent-A-Jet Software.
### Installation des Betriebssystems
Die Installation des Betriebssystems ist abhängig von der eingesetzten Version. Für die Installation muss die Herstelleranleitung beachtet werden um diese erfolgreich abzuschliessen.
### Installation und Konfiguration der Rent-A-Jet Software
Als Grundlage der Rent-A-Jet Software wir das Softwarepaket Xampp 1.7.1 verwendet. Bei der Installation ist zu beachten, dass die Dienste Apache2 und MySQL installiert werden. Der Apache2dienst muss nur gestartet werden und benötigt keine Konfiguration. Der Webroot der Standardkonfiguration ist Installationsverzeichnis/xampp/htdocs. In diesem Verzeichnis muss ein neuer Ordner angelegt werden in dem die Rent-A-Jet Software abgelegt wird. Die Konfiguration des Apache2dienstes erfolgt in der Datei httpd in dem Ordner Installationsverzeichnis /xampp/apache/conf. Die Veränderung der Konfiguration sollte nur durch eingewiesenes Personal durchgeführt werden, da ein Schaden der Rent-A-Jet Software nicht ausgeschlossen werden kann. Mit diesen Schritten ist die Konfiguration des Apach2dienstes abgeschlossen.
Für die Nutzung der Rent-A-Jet Software ist es noch erforderlich den MySQLdienst zu konfigurieren. Um eine Konfiguration vorzunehmen muss über den Xampp Control Panel der Administrationsbereich aufgerufen werden.

Innerhalb der Administrationsbereiches muss eine neue Datenbank mit dem Namen „cake“ angelegt werden, damit die Rent-A-Jet Software eingebunden werden kann.

Nach dem erfolgreichen anlegen der Datenbank ist der Import der vorhanden Tabellen und Datensätze erforderlich.

Die zu importierenden Daten befinden sich innerhalb der Rent-A-Jet Software in dem Ordner Datenbank.

Mit dem Abschluss des Importvorganges ist die Rent-A-Jet Software betriebsbereit.

### Bedienung der Software
Der Aufruf der Rent-A-Jet Software erfolgt über den Browser. Dazu öffnen sie den Browser und rufen diesen mit der Adresse http://serveradresse/cake auf. Sollten Bei der Apache Konfiguration andere Einstellungen vorgenommen werden, sollten diese in das Handbuch übernommen und angepasst werden.

### Workflows
Der Workflowbereich umfasst alle Funktionen zur Rechnungs-, Angebots- und Vertragserstellung sowie der Verwaltung der Kundendaten. Des weiteren kann ein umfassendes Reporting erstellt werden.

Bild 6 Start
### Angebot
Um zu den Angeboten zu gelangen muss die Angebote Schaltfläche auf der Startseite betätigt werden. Nachdem betätigen der Schaltfläche erscheint eine Übersicht aller aktuellen Angebote. Dort können dann Angebote gedruckt werden, neue Erstellt werden sowie archivierte sich anzeigen lassen. (Bild 7)

Bild 7 Angebotsübersicht

### Erstellen
Um ein Angebot zu erstellen muss auf der Übersicht (Bild 7) der Button Neues Angebot anlegen betätigt werden.Nach dem betätigen dieses Buttons erhalten sie eine Übersicht wo alle nötigen Angaben getroffen werden können(Bild 8). Nachdem alle benötigten Daten eingegeben wurden können sie auf Hinzufügen klicken und daraufhin wird das Angebot erstellt und in der Angebotsübersicht aufgelistet(Bild 7).

Bild 8 Inhalt für ein Angebot eingeben

### Ablage
Angebote werden in die Ablage gelegt wenn sie abgelehnt wurden. Um ein Angebot abzulegen muss der Ablegen Button am Ende der betreffenden Angebotszeile betätigt werden. Nachdem betätigen kommt eine Aufforderung ob der Vorgang wirklich vollzogen werden soll. Nach erneuter Bestätigung erscheint dann ein Fenster (Bild 9) wo nochmal die Kundendaten erscheinen und ein Ablehnungsgrund eingetragen werden muss. Nachdem eintragen des Grundes und betätigen des Angebot ablehnen Buttons verschwindet das Angebot aus der Angebotsübersicht. Wenn Bedarf besteht abgelegte Angebote wieder in der Angebotsübersicht zu sehen, muss der Button Alle Angebote anzeigen betätigt werden auf der Angebotsüberischt.

Bild 9 Angebot ablegen

### Vertrag
Um einen Vertrag zu erstellen muss auf der Startseite der Punkt Verträge ausgewählt werden. In dem darauf folgendem Fenster erscheint eine Übersicht aller aktuellen Verträge mit der Möglichkeit diese zu Drucken sowie neue Verträge zu erstellen(Bild 10).
### Erstellen
Nachdem auswählen des Buttons Neuen Vertrag anlegen erscheint ein neues Fenster mit der Auswahlmöglichkeit der aktuellen Angebote aus welchem der Vertrag erstellt werden soll(Bild 11). Nach erfolgreicher Auswahl des gewünschten Angebotes müssen sie den Button Erstellen betätigen. Im Anschluss erscheint wieder die Vertragsübersicht mit dem neu erstellten Vertrag.

Bild 10 Vertragsübersicht

Bild 11 Angebot auswählen zur Vertragserstellung
### Rechnung
Für die Erstellung einer Rechnung muss auf der Startseite der Punkt Rechnung ausgewählt werden. Nach der Auswahl erscheint eine Übersicht der aktuellen Rechnungen (Bild 12). Des weiteren können dort aktuelle Rechnungen gedruckt werden, Bezahlungen eingetragen werden, Rechnungen abgelegt werden, alle Rechnungen angezeigt werden und neue Rechnungen erstellt werden.

Bild 12 Rechnungsübersicht
### Erstellen
Um eine Rechnung zu erstellen muss in der Rechnungsübersicht (Bild 12) der Button Neue Rechnung anlegen betätigt werden. Im Darauf folgenden Fenster (Bild 13) erscheint dann die Auswahlmöglichkeit für den passenden Vertrag aus welchem die Rechnung erstellt werden soll. Nach der Auswahl und betätigen des Erstellen Buttons wird die Rechnung erstellt und erscheint nun in der Rechnungsübersicht (Bild 12)

Bild 13 Vertragsauswahl für die Rechnungserstellung
#### Ablage
Rechnungen werden abgelegt wenn diese komplett bezahlt worden sind. Um eine Rechnung abzulegen muss in der Rechnungsübersicht (Bild12) hinter der Rechnung, welche abgelegt werden soll, der Button ablegen betätigt werden. Nach der Betätigung kommt eine Fenster wo nachgefragt wird ob die Rechnung wirklich abgelegt werden soll. Nach erneuter Bestätigung erscheint dann ein neues Fenster (Bild 14). In diesem Fenster kann dann die Kundenzufriedenheit eingestellt werden. Mit dem betätigen des Rechnung ablegen Buttons verschwindet die Rechnung aus der Rechnungsübersicht (Bild 12). Um die abgelegt Rechnung wieder anzuzeigen muss auf der Rechnungsübersicht (Bild 12) der Button Alle Rechnungen Anzeigen betätigt werden. Daraufhin erscheint die Rechnung wieder in der Übersicht.

Bild 14 Rechnung ablegen

### Bezahlen
Um eine Rechnung zu bezahlen muss in der Rechnungsübersicht der Button Zahlung hinter der zu bezahlenden Rechnung betätigt werden. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster (Bild 15) in dem der eingegangene Betrag eingegeben werden kann. Im Anschluss muss der Button Speichern betätigt werden um die Eingabe zu speichern. Im Anschluss erscheint wieder die Rechnungsübersicht (Bild 12) mit den aktualisierten Werten.

Bild 15 Rechnung bezahlen
### Kundendaten
Um den Bereich der Kundendaten zu erreichen muss der Punkt Kundenadressen bei den Workflows angeklickt werden. Nach dem betätigen des Buttons öffnet sich ein neues Fenster(Bild 16) indem die Kundendaten angelegt, gepflegt und gelöscht werden können.

Bild 16 Kundendatenübersicht
### Anlegen
Um einen neuen Kunden anzulegen muss in der Kundendatenübersicht der Button Neue Adresse anlegen betätigt werden. Im Anschluss daran öffnet sich ein neues Fenster (Bild 17) indem alle benötigten Daten eingegeben werden können. Wenn dies erledigt ist kann mit der Betätigung des Buttons Speichern der Kunde angelegt werden und er erscheint in der Kundenübersicht.
Bild 17 Kunden anlegen
### Pflegen
Um Kundendaten zu pflegen muss in der Kundendatenübersicht der Button Ändern hinter dem zu ändernden Kunden betätigt werden. Im Anschluss öffnet sich ein neues Fenster welches genauso aussieht wie Bild 17, nur das die Felder gefüllt sind mit den Kundendaten und diese dann dort beliebig geändert werden können. Nach Abschluss des Änderns einfach mit dem Button Speichern den Vorgang abschließen und direkt im Anschluss erscheinen die Daten in aktualisierter Form in der Kundendatenübersicht.
### Reporting
Der Bereich Reporting umfasst das Mahnwesen und die Statistik. Um zum Reporting zu gelangen muss unter Workflows der Punkt Statistik/Mahnwesen aufgerufen werden. Nach dem Aufrufen erscheint ein neues Fenster(Bild 18) mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Dort können im oberen Feld die Aktionen ausgewählt werden und im unteren Feld das Ausgabeformat. Nach der Auswahl der nötigen Einstellungen auf Report erstellen klicken und der nötige Report wird erstellt. Um neue Auswahlmöglichkeiten für Reporte zu erstellen muss im Bereich Administration unter Statistikformate neue Reports angelegt werden. Wie das funktioniert wird in Punkt 4.2.7 beschrieben

Bild 18 Reporting

### Administration

Der Administrationsbereich dient der Administration der Variablen für den Workflow Bereich. Dieser Bereich ist ausschließlich für geschulte Administratoren da die Software hier unbrauchbar gemacht werden kann. Des weiteren können hier Erweiterungen einzelner Workflow Bereiche wie Statistiken, Steuersätze, usw. eingegeben werden. Natürlich ist es auch möglich Flughäfen, Flugzeuge und Flugzeughersteller zu pflegen oder hinzuzufügen. Abschließend kann gesagt werden, dass der Administrationsbereich ein starkes Werkzeug ist, aber nur von geschulte Anwender benutzt werden sollte.
#### Flugzeug Verwaltung
Die Flugzeug Verwaltung wird innerhalb der Rent-A-Jet Software in 3 Teilen angezeigt, allerdings in diesem Handbuch aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem Punkt mit 3 Unterpunkten dargestellt.
#### Hersteller
Der oberste Punkt der Administration ist der Flugzeughersteller Bereich. In diesem Bereich (Bild 19) werden alle Flugzeughersteller aufgelistet die eingepflegt sind. Es gibt die Möglichkeit auf der Startseite neue Hersteller anzulegen sowie die vorhanden zu editieren und zu löschen. Um einen neuen anzulegen muss der Button „Neuen Hersteller Anlegen“ oberhalb der Liste angeklickt werden. In dem sich neu öffnenden Fenster kann der Name eingegeben werden sowie eine eventuell bekannte Homepage(url) und beliebige weitere Informationen.Nach dem betätigen des Speichern Buttons wird der neue Hersteller nun in der Übersicht gelistet. Bei einem Klick auf den ändern Button öffnet sich ein neues Fenster in welchem die gewünschten Änderungen vorgenommen werden können. Beim Klick auf den Löschen Button werden sie nochmal gefragt ob sie wirklich löschen wollen und bei einer erneuten Bestätigung wird der entsprechende Hersteller gelöscht.

Bild 19 Herstellerübersicht
### Typen
Die Flugzeugtypen sind optisch und funktional identisch wie die Flugzeughersteller. Auch hier können neue angelegt werden sowie bestehende gepflegt oder gelöscht werden. Auf der Startseite(Bild 20) werden zunächst alle eingegebenen Typen aufgelistet. Um einen neuen Anzulegen muss der Button „Neuen Flugzeugtyp anlegen“ oberhalb der Liste betätigt werden. In dem sich nun öffnenden Fenster(Bild 21) müssen alle Daten eingegeben werden. Möchten Sie einen Typen eines Herstellers einpflegen der nicht vorhanden ist in der Rent-A-Jet Software, dann muss diese vorerst, wie in Punkt 4.2.1.1 beschrieben, angelegt werden. Nach der erfolgreichen Herstellerauswahl und der komplett ausgefüllten Daten muss der Vorgang mit dem Speichern Button beendet werden. Nach erfolgreichem erstellen des neuen Typen erscheint dieser nun in der Übersichtliste(Bild 20). Bei einem Klick auf den Ändern Button öffnet sich ein neues Fenster in welchem dann die benötigten Daten geändert werden können. Zum Löschen eines Flugzeugtypen einfach am Ende der Zeile den Button „Löschen“ betätigen und dann die Frage ob wirklich gelöscht werden soll mit OK beantworten und dann verschwindet der Flugzeugtyp aus der Liste.

Bild 20 Flugzeugtypen Übersicht

Bild 21 Neuen Flugzeugtypen anlegen

### Flugzeuge
Nachdem der Bereich Flugzeugtypen und Hersteller nun erfolgreich abgeschlossen wurde müssen muss sich nur noch um die vorhandenen Flugzeuge gekümmert werden. Dieses kann in dem Punkt Flugzeuge erledigt werden. Nach dem Klick auf den Button Flugzeuge öffnet sich ein Fenster (Bild 22) indem alle eingepflegten Flugzeuge angezeigt werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Um ein Flugzeug zu erstellen muss oberhalb der Liste der Button „Neues Flugzeug anlegen“ betätigt werden. In dem sich öffnenden Fenster(Bild 23) kann dann ein Flugzeug angelegt werden. Sollte noch kein Typ eingepflegt sein so muss dieser erst angelegt werden, wie in Punkt 4.2.1.2 beschrieben. Nach erfolgreichem eingeben der Daten muss der Vorgang mit einem Klick auf den Button „Speichern“ beendet werden.Im Anschluss erscheint dann das neue Flugzeug in der Liste. Wenn ein Flugzeug geändert werden soll dann muss der Button „Ändern“ in der entsprechenden Zeile betätigt werden. In dem sich neu öffnenden Fenster können dann die gewünschten Daten geändert werden und der Vorgang mit Speichern über den entsprechenden Button abgeschlossen werden. Die Änderungen werden dann sofort wirksam. Wenn ein Flugzeug gelöscht werden soll dann geschieht dies über den Löschen Button in der dafür entsprechenden Zeile. Nach erneuter Nachfrage ob das Flugzeug gelöscht werden soll und eine Bestätigung dieser mit OK verschwindet das Flugzeug aus der Liste und ist gelöscht.

Bild 22 Flugzeug Übersicht

Bild 23 Neues Flugzeug anlegen
### Flugplätze
Um die vorhanden Flugplätze zu pflegen oder zu löschen sowie eventuell neue hinzufügen muss der Punkt Flugplätze im Administrationsbereich angeklickt werden. Auf dem sich dann öffnenden Fenster(Bild 24) erscheinen alle eingepflegten Flughäfen. Dort besteht nun die Möglichkeit die vorhandenen zu pflegen,löschen oder einen neuen Flugplatz anzulegen. Um einen neuen anzulegen muss der Button „neuen Flugplatz anlegen“ oberhalb der Liste betätigt werden. In dem neuen Fenster(Bild 25) müssen nun die geforderten Daten eingegeben werden und der Vorgang mit dem Speichern Button beendet werden. Nach dem betätigen erscheint der Flugplatz nun in der Liste. Zum ändern eines Flughafen muss der ändern Button in der entsprechenden Zeile betätigt werden und in dem sich dann öffnenden Fenster können die Daten geändert werden. Zum Beenden des Vorgangs muss wiederum der Button „Speichern“ betätigt werden. Um einen Flugplatz zu löschen, muss der Löschen Button am Ende der entsprechenden Zeile betätigt werden. Nach der Betätigung erscheint ein Pop up indem gefragt wird ob er wirklich gelöscht werden soll und dieser muss mit OK bestätigt werden damit der Vorgang erfolgreich beendet werden kann.

Bild 24 Flugplatzübersicht

Bild 25 Neuen Flugplatz anlegen

#### Mehrwertsteuersätze
Mehrwertsteuersätze können in dem selbigen Administrationspunkt bearbeitet werden und gegebenenfalls geändert beziehungsweise gelöscht werden. Auf der Übersichtsseite (Bild 26) werden alle aktuell in der Software sich befindlichen Sätze aufgelistet. Um einen neuen Mehrwertsteuersatz Hinzuzufügen muss der Button „neuen Satz anlegen“ betätigt werden. Im sich nun öffnenden Fenster können alle benötigten Daten eingegeben werden. Wichtig ist das bei dem Punkt „Scale“ der Prozentwert mit 00 anstelle des Prozentzeichens angegeben werden muss. So muss z.B. bei 19 % eine 1900 eingetragen werden. Zum Beenden einfach den Speichern Button betätigen. Im Anschluss erscheint auf der Übersichtsseite nun der neu angelegte Mehrwertsteuersatz. Um einen Satz zu ändern einfach auf den ändern Button in der entsprechenden Zeile klicken und in dem sich nun öffnenden Fenster die gewünschten Daten ändern. Mit Speichern den Vorgang beenden und Sie landen wieder direkt auf der Übersichtsseite.
Bild 26 MwSt Übersicht
Wenn Sie nun einen Satz löschen möchten einfach den löschen Button in der entsprechenden Zeile drücken und das sich nun öffnende Fenster mit OK bestätigen.
#### Vorgangstypen
Bei Vorgangstypen handelt es sich um formen für welche Dokumente erstellt werden können. Bei der Auslieferung der Software gibt es Standardmäßig die Typen Vertrag, Angebot sowie Rechnung. Auf der Startseite(Bild 27) sehen Sie eine Übersicht über die aktuellen Vorgangstypen. Dort gibt es die Möglichkeit neue anzulegen sowie die bestehenden zu ändern und zu löschen. Um einen neuen Vorgangstypen anzulegen den Button „Neuen Vorgangstyp anlegen“ betätigen und dort die entsprechenden Informationen eingeben. Zum erfolgreichen abschließen des Vorgangs den Speichern Button betätigen. Um einen Vorgangstyp zu Löschen einfach den entsprechenden Button hinter dem zu entfernenden Vorgangstypen betätigen und nach der Bestätigung der erneuten Nachfrage ist der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen. Um einen Vorgangstyp zu ändern, den Button Ändern hinter dem betreffenden Vorgangstypen betätigen und in dem folgenden Fenster die gewünschten Änderungen vornehmen. Der Vorgang kann mit dem betätigen des Buttons speichern erfolgreich abgeschlossen werden.

Bild 27Vorgangstypenübersicht
#### Leistungstypen
Bei Leistungstypen handelt es sich um Leistungsarten wie z.B. Zeitflug oder Zielflug. Auf der Startseite der Leistungstypen (Bild 28) befindet sich eine Übersicht aller bereits vorhandenen Leistungstypen. Dort besteht nun die Möglichkeit entweder einen neuen Leistungstypen anzulegen oder bestehenden zu Löschen bzw. zu ändern. Um einen neuen Leistungstypen zu erstellen muss der Button „Neuen Leistungstypen anlegen“ betätigt werden und in dem sich nun öffnenden Fenster die entsprechenden Daten eingegeben werden. Mit dem betätigen des Buttons Speichern wird der Vorgang erfolgreich abgeschlossen und der neue Leistungstyp erscheint auf der Startseite. Um einen bereits vorhandenen Leistungstypen zu ändern muss der Button ändern hinter dem entsprechenden Leistungstypen betätigt werden. In dem sich nun öffnenden Fenster können die benötigten Daten geändert werden und der Vorgang mit dem Button Speichern abgeschlossen werden. Wenn ein Leistungstyp entfernt werden soll muss der Button Löschen hinter dem entsprechenden Leistungstypen betätigt werden. Nach der Bestätigung der Nachfrage ist der Löschvorgang beendet.

#### Zufriedenheitstypen
Bild 28 Leistungstypen Übersicht
Mit dem klick auf den Zufriedenheitstypen erscheint eine Übersicht der bereits vorhanden Zufriedenheitstypen (Bild 29). Dort besteht nun die Möglichkeit die vorhandenen Typen zu ändern und zu Löschen und neue anzulegen. Um einen neuen Zufriedenheitstypen anzulegen muss der Button
„neuen Zufriedenheitstypen anlegen“ betätigt werden. In dem sich nun öffnenden Fenster (Bild 30) können die benötigten Informationen eingegeben werden und der Vorgang mit einem klick auf den Speichern Button abgeschlossen werden. Wenn ein bereits vorhandener Zufriedenheitstyp geändert werden soll dann muss der Ändern Button hinter dem entsprechenden Zufriedenheitstypen betätigt werden. In dem sich nun öffnenden Fenster können alle benötigten Informationen geändert werden und der Vorgang kann mit einem Klick auf den Speichern Button abgeschlossen werden. Wenn Sie nun einen vorhandenen Vorgangstypen löschen möchten klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den Löschen Button und bestätigen die sich öffnenden Meldung.

Bild 29 Zufriedenheitstypen Übersicht

Bild 30 Zufriedenheitstypen anlegen

#### Statistikformate
Der letzte Punkt der Administration umfasst die Statistikformate. Nach einem Klick auf den Link erscheint eine Übersichtsseite (Bild 31) wo alle bereits vorhanden Formate aufgelistet sind. Dort besteht nun die Möglichkeit neue Statistikformate anzulegen oder die bereits vorhandenen zu löschen oder zu ändern. Wenn Sie ein neues Statistikformat anlegen möchten müssen Sie auf den Button „ neuen Report anlegen“ klicken. Dort öffnet sich ein neues Fenster wo alle benötigten Informationen eingegeben werden können. Wichtig ist hierbei das in dem Befehlsfeld nur Structured Query Language (SQL) Befehle eingegeben werden. Nach Beendigung der Eingabe kann der Vorgang mit einem Klick auf den Speichern Button beendet werden. Wenn nun Änderungen an einem bestehenden Format getätigt werden sollen muss hinter dem entsprechenden Format der Ändern Button betätigt werden und in dem sich öffnenden Fenster dann die entsprechenden Änderungen vorgenommen werden. Wenn ein Statistikformat gelöscht werden soll muss hinter dem entsprechenden Format der Löschen Button betätigt werden und die Bestätigung mit OK bestätigt werden.

Bild 31 Statistikformat Übersicht